Infosoluciones de México SA de CV

Adaptive Software Implementation Project Model ASI-PMv2.0

Proceso de Medición y Análisis. MAv1.0

TABLA DE CONTENIDO

1.	Historial de cambios.	2

2.	Introducción	3

2.1	Propósito del Proceso	3

2.2	Políticas del proceso	3

3.	Requisitos del Proceso	3

3.1	Roles.	3

3.2	Interfaces.	3

3.3	Herramientas.	3

4.	Diagrama General del Proceso.	4

5.	Entradas al Proceso.	5

6.	Actividades.	5

7.	Salidas del Proceso.	8

8.	Métricas.	8

9.	Verificación y Validación.	8

9.1	Verificación.	8

9.2	Validación.	8

10.	Comunicación y Control.	8

11.	Acrónimos y Definiciones.	9

12.	Matriz de Correlación con CMMI.	9

# Historial de cambios.

| Rev. | Pág. | Sección | Resumen del cambio | Responsable del cambio | Aprobó | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA1 |  |  | Primer borrador | David Adame | Oscar Mesta | 04-11-2008 |
| PA2 |  |  | Segundo borrador | David Adame | Oscar Mesta | 07-11-2008 |
| PA3 |  |  | Cambios de acuerdo a la revisión de Itera por Mirthala Martinez contenidos en el archivo INFOS_RevisiónDocumental_CM_vA.xls | David Adame | Oscar Mesta | 11-11-2008 |
| A |  |  | Aprobado para su liberación e implementación | David Adame | Oscar Mesta | 13-11-2008 |

# Introducción

## Propósito del Proceso

El propósito del proceso de medición y análisis es desarrollar y mantener una capacidad de medición que se utiliza para soportar la administración de necesidades de información.

## Políticas del proceso

Todos los proyectos deben especificar las métricas mínimas sugeridas  así como recolectar datos, analizar la información y comunicar los resultados a gerencia.

# Requisitos del Proceso

## Roles.

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Administrador de Medición y Análisis | Llevar a cabo la administración de las actividades de medición y análisis. |
| Alta Gerencia | Establecer objetivos de medición y necesidades de información alineadas a los objetivos estratégicos, así como participar en el análisis de los resultados de medición. |
| Administrador de Proyecto | Colectar datos de las actividades realizadas en los proyectos y en las áreas de soporte. |

## Interfaces.

| Interface a Proceso | Descripción |
| --- | --- |
| Proceso de Definición de Procesos Organizacionales | Proporciona el repositorio organizacional de métricas |
| Proceso de Planeación de Proyectos | Proporciona las necesidades de información de los proyectos |
| Proceso de Desarrollo de Requerimientos | Obtiene las necesidades del cliente, de las cuales surgen necesidades de información a considerar |

## Herramientas.

| Herramienta | Actividades donde es requerida |
| --- | --- |
| Microsoft Office | Herramienta utilizada en el desarrollo de los artefactos de las actividades del proceso. |

# Diagrama General del Proceso.

# Entradas al Proceso.

| Entradas | Criterios aplicables |
| --- | --- |
| Plan Estratégico Organizacional | Aprobado |

# Actividades.

| ID | Actividad/Descripción | Responsable/ Participantes | Artefactos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Establecer Objetivos de Medición y Necesidades de Información. A través de diferentes sesiones, se analiza la información de la organización (presentación con los objetivos de negocio) con el fin de definir los objetivos de medición de la organización, base para la definición de las métricas de la organización, los cuales son alineados a los objetivos de negocio de la empresa. Una vez definidos los objetivos de medición se detectan las necesidades de información para la satisfacción de dichos objetivos. | Administrador de Medición y Análisis Alta Gerencia Administradores de proyecto | Minuta de reunión, Plan de medición y análisis |
|  | Establecer Métricas Tomando como base las necesidades de información, se establecen las métricas base y derivadas que cubren esas necesidades de información y por consecuencia determinan el cumplimiento de los objetivos de medición, esto permite monitorear el avance de los mismos de manera cuantitativa. Se documenta la relación de cada una de las métricas contra los objetivos de negocio, con el objetivo de asegurar que las métricas a recopilar sean única y exclusivamente aquellas que aporten información sobre los objetivos de negocio e indicadores establecidos. Esta información es documentada en el plan de medición y análisis. | Administrador de Medición y Análisis Alta Gerencia | Plan de Medición y Análisis |
|  | Especificar Métricas Para cada métrica identificada definir y documentar el procedimiento que será utilizado para recopilar las métricas e indicadores establecidos así como los procedimientos de análisis de los mismos. Al menos se deberá indicar las actividades a realizar, el responsable, la fuente de la información, las herramientas a utilizar y la periodicidad. | Administrador de Medición y Análisis Alta Gerencia Gerencia Media Grupo de Procesos | Plan de Medición y Análisis |
|  | Concluir Plan de Medición y Análisis Generar la versión final del plan de medición y análisis | Administrador de Medición y Análisis | Plan de Medición y Análisis |
|  | Aprobar Plan de Medición y Análisis El plan de medición y análisis deberá ser remitido para revisión y aprobación de la Gerencia. En caso de ser necesario se deberán hacer los ajustes que se requieran hasta que ya no existan observaciones sobre el plan de medición y análisis y se obtenga la aprobación. Los participantes involucrados deberán ser informados en todo momento de los cambios que sufra el plan de MA como parte de las actividades de aprobación. | Alta Gerencia Gerencia Media | Plan de Medición y Análisis (aprobado) |
|  | Comunicar Plan de Medición y Análisis Una vez que el plan se aprobado, éste es comunicado a toda la organización. Asegurando que el personal lo ha recibido y conocen su contenido. | Administrador de Medición y Análisis | e-mail de publicación |
|  | Recopilar los datos Todos los miembros de la organización recopilan los datos y métricas establecidos en el plan, de acuerdo al nivel de responsabilidad de cada rol y en base a lo establecido en los procedimientos de recopilación y almacenamiento del plan de medición y análisis. | Colaborador | Repositorio Organizacional de Métricas, Repositorio de Métricas por Proyecto |
|  | Validar la integridad de los datos Asegurar que la información que se recopila es correcta, completa, válida y que cumple con los criterios establecidos en el plan de medición y análisis para su incorporación en la Base de Datos de Métricas Organizacional. En caso de ser necesario se solicita a los responsables de recopilar la información que realicen los ajustes necesarios, así mismo se deberán establecer las medidas preventivas y/o correctivas para minimizar este tipo de problemas. | Administrador de Medición y Análisis | Repositorio Organizacional de Métrica |
|  | Analizar y Generar Reporte Ejecutivo de Métricas De acuerdo a la periodicidad y procedimientos establecidos en el plan de medición y análisis, la información recopilada es analizada. Para este análisis se deberán considerar los siguientes aspectos: Valor de los indicadores Cumplimiento de Objetivos Tendencias, etc. El resultado de este análisis se documenta en el reporte ejecutivo de métricas. El Reporte de métricas es administrado bajo control de versiones. | Administrador de Medición y Análisis | Reporte Ejecutivo de Métricas |
|  | Presentar el Reporte Ejecutivo de Métricas El reporte ejecutivo deberá ser presentado a la alta gerencia a fin de obtener retroalimentación y tomar decisiones sobre acciones que permitan mejorar y/o optimizar los resultados obtenidos. Los acuerdos resultados de la presentación del reporte a la alta gerencia son documentados en la minuta de la reunión y son difundidos a los involucrados. | Administrador de Medición y Análisis | Minuta de Reunión |
|  | Comunicar de Resultados de Medición Una vez revisado los resultados de las actividades de medición y análisis con alta gerencia, el reporte de métricas es difundido y comunicado a toda la organización. | Administrador de Medición y Análisis |  |

# Salidas del Proceso.

| Salidas del Proceso | Criterios Aplicables |
| --- | --- |
| Plan de Medición y Análisis | Aprobado por la alta gerencia |
| Base de Datos Organizacional de Métricas | Actualizada |
| Repositorio de Métricas por Proyecto | Actualizado |
| Reporte Ejecutivo de Métricas | NA |

# Métricas.

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| Esfuerzo actividades de medición y análisis | Esfuerzo invertido en las actividades de medición y análisis. |
| Costo en actividades de medición y análisis | Costo invertido a nivel organizacional en las actividades de medición y análisis. |

El detalle de cada una de  las métricas se encuentra en el plan de Medición y Análisis.

# Verificación y Validación.

## Verificación.

Las actividades que se realizarán para verificar la ejecución del proceso serán las siguientes:

Revisiones periódicas con el Sponsor para presentación de avance del programa de mejora

## Validación.

El grupo de aseguramiento de la calidad de procesos y productos valida de manera periódica el cumplimiento y el apego al proceso y a los estándares establecidos para las actividades de administración de requerimientos.

# Comunicación y Control.

- El plan de medición y análisis será comunicado a toda la organización.

- El avance de las actividades de medición y análisis será comunicado a la alta gerencia, así como los resultados de la medición.

- Las mediciones se revisarán con dirección cada 2 meses

# Acrónimos y Definiciones.

En esta sección se describen términos y acrónimos importantes utilizados en el documento.

| Acrónimo o Término | Descripción |
| --- | --- |
| Métricas base | Métricas obtenidas directamente de la medición |
| Métricas derivadas | Métricas que nacen a partir de otros datos, típicamente por una combinación de dos o más métricas base. |

# Matriz de Correlación con CMMI.

La siguiente tabla presenta un mapeo de los elementos de este proceso con el modelo Capability Maturity Model Integration (CMMI) v1.2.

| Sección y/o Artefacto de Proceso | CMMI Process Area Specific Practice |
| --- | --- |
| Proceso_Actividad: Establecer Objetivos de Medición y Necesidades de Información, Plan de Medición y Análisis | MA SP 1.1 Establish Measurement Objectives |
| A2: Establecer Métricas Plan de Medición y Análisis | MA SP 1.2 Specify Measures |
| Proceso_Actividad: Especificar Métricas, Plan de Medición y Análisis | MA SP 1.3 Specify Data Collection and Storage Procedures |
| Proceso_Actividad: Especificar Métricas, Plan de Medición y Análisis | MA SP 1.4 Specify Analysis Procedures |
| Proceso_Actividad: Recopilar Datos Repositorio Organizacional de Métricas, Repositorio de Métricas por Proyecto | MA SP 2.1 Collect Measurement Data |
| Proceso_Actividad: Analizar y Generar Reporte Ejecutivo de Métricas | MA SP 2.2 Analyze Measurement Data |
| Proceso_Actividad: Analizar y Generar Reporte Ejecutivo de Métricas publicado en el repositorio | MA SP 2.3 Store Data and Results |
| Proceso_Actividad: Presentar el Reporte Ejecutivo de Métricas, Presentación de Reporte Ejecutivo de Métricas | MA SP 2.4 Communicate Results |

| Sección y/o Artefacto de Proceso | CMMI Process Area Generic Practice |
| --- | --- |
| Proceso_Sección: Políticas | MA GP2.1 Establish an Organizational Policy |
| Plan de Medición y Análisis | MA GP2.2 Plan the Process |
| Plan de Medición y Análisis Plantillas de recolección de datos, Herramientas de medición | MA GP2.3 Provide Resources |
| Proceso_Sección: Roles y Responsabilidades Plan de Medición y Análisis (Calendario de actividades de MA) | MA GP2.4 Assign Responsibility |
| Lista de asistencia al curso de capacitación | MA GP2.5 Train People |
| Plan de Administración Configuración Organizacional, Lista de Verificación de la Configuración Física | MA GP2.6 Manage Configurations |
| Proceso _Sección: Plan de MA:Roles y Responsabilidades; Minutas de seguimiento | MA GP2.7 Identify and Involve Relevant Stakeholders |
| Proceso_Sección: Comunicación y Control Reporte de Avance | MA GP2.8 Monitor and Control the Process |
| Reporte de auditorías del proceso de MA | MA GP2.9 Objectively Evaluate Adherence |
| Proceso_Sección: Comunicación y Control Reporte de Avance | MA GP2.10 Review Status w/Higher Level Management |
| Proceso definido y los productos relacionados | MA GP3.1 |
| Métricas, solicitudes de mejora, lecciones aprendidas | Ma GP 32 |